## Slide 1: CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
O objetivo desta cartilha é de difundir as boas práticas em Gerenciamento de Projetos que devem ser aplicadas na gestão das iniciativas da Abrasel. O fluxo abaixo ilustra as etapas da metodologia que devem ser realizadas.
Categorizar pré-projeto
O Escritório de Projetos avalia a complexidade do projeto e define as ferramentas de gestão que serão aplicadas por meio da ferramenta de categorização.
Preencher pré-projeto
O Solicitante cria a ideia de projeto e preenche a cartilha de pré-projeto.
Apresentar pré-projeto
O Solicitante irá apresentar a ideia de projeto para a Diretoria e Presidência.
Aprovar projeto e nomear o líder
A Diretoria + Presidência deverá aprovar o projeto e nomear o líder. Caso o projeto seja aprovado, o Escritório de Projetos deverá incluir o projeto na Carteira de Projetos Ativos. Caso não seja aprovado, entrará para a lista de futuros projetos.
Conceber o projeto
O líder do projeto desenvolve a ideia do projeto finalizando o preenchimento do Canvas.
Elaborar o Termo de Abertura
O Líder do Projeto formaliza o início do projeto, define a sua meta e seus critérios de encerramento por meio do Termo de Abertura.
Validar Canvas e Termo de Abertura
O escritório de projetos juntamente ao líder valida o Canvas e o Termo de Abertura.
Comunicar com os envolvidos
O Líder do Projeto define os membros que irão apoiar na execução das atividades do projeto e realiza as contratações necessárias.
Definir a equipe do projeto
O líder comunica o início do projeto para as partes envolvidas.

## Slide 2
Aprovar plano do projeto
A Diretoria + Presidência aprova o plano do projeto.
Definir as atividades a serem realizadas
O Líder em conjunto com sua equipe incluem as atividades a serem executadas no Trello (caso o projeto seja de baixa ou média complexidade) atribuindo prazo e um único responsável por ação. Nos projetos de alta complexidade, o cronograma das atividades será colocado no Project.
Realizar kickoff
O Líder do Projeto apresenta - em uma reunião com os stakeholders - o plano definido para a execução do projeto.
Controlar a execução das atividades
O Líder controla periodicamente o andamento das atividades do projeto, propõe contramedidas em casos de riscos e atrasos e divulga o Status Report.
Encerrar o projeto
Após ter realizado 100% do escopo planejado, o Líder elabora o Termo de Encerramento para formalizar a conclusão do projeto perante à organização.
Detalhar o escopo do projeto
O Líder em conjunto com sua equipe detalham as principais entregas do projeto por meio da Estrutura Analítica do Projeto (EAP)..