## Slide 1
Fluxo da metodologia de Gerenciamento de Projetos

## Slide 2: PAPEIS
Solicitante
Diretoria + Presidência
Escritório de Projetos
Líder do Projeto
Equipe do Projeto

## Slide 3: FASE DE PRÉ-PROJETO
Solicitante | Diretoria + Presidência | Escritório de Projetos
Criar ideia de projeto
Preencher cartilha de Pré-Projeto
Apresentar para o Escritório de Projetos e CEO
Aprovar projeto e nomear líder
Incluir projeto na Carteira de Projetos Ativos
Projeto aprovado!
Projeto Não Aprovado!
Categorização do Pré-Projeto

## Slide 4: FASE DE CONCEPÇÃO E INICIAÇÃO (TOP DOWN E BOTTOM UP)
Escritório de Projetos | Líder do Projeto
Preencher Canvas
Elaborar e validar Termo de Abertura do Projeto
Formar a equipe do projeto e realizar contratações necessárias
Comunicar o início do projeto para as partes envolvidas
Validar Canvas e Termo de Abertura junto ao líder

## Slide 5: FASE DE PLANEJAMENTO
Líder do Projeto | Diretoria + Presidência | PMO
Realizar planejamento do projeto de acordo com a categoria definida
Aprovar o plano do projeto
Apoiar o líder durante o planejamento do projeto
Realizar kick-off do projeto
*Projetos menos prioritários não precisam ter seus planos de projeto validados com diretoria e presidência

## Slide 6: FASE DE EXECUÇÃO E CONTROLE
Equipe do Projeto | Líder do Projeto | PMO
Realizar as atividades previstas no plano do projeto
Controlar a execução das atividades planejadas
Identificar e tratar possíveis riscos que impactem o projeto
Gerar resultado dos indicadores do projeto
Realizar tratamento de desvios
Avaliar possíveis solicitações de mudança
Apresentar resultados do projeto na reuniões de governança
Apoiar o líder no controle do projeto
Consolidar os resultados da carteira de projetos

## Slide 7: FASE DE ENCERRAMENTO
Líder do Projeto | Diretoria + Presidência | PMO
Elaborar o termo de encerramento do projeto
Aprovar o termo de encerramento do projeto
Arquivar a documentação do projeto
Comunicar encerramento do projeto às partes envolvidas
*Somente projetos de alta prioridade