## Slide 1
Belo Horizonte - MG
Modelo de Kick off

## Slide 2: REUNIÃO DE KICK OFF
Até chegarmos à reunião de kick off, o projeto passou pelas seguintes etapas.
Definição do líder do projeto
Kick-off de Validação do Planejamento
Tempo
Início
Definição da meta do projeto
Elaboração do Termo de Abertura
Iniciação
Elaboração da EAP
Definição das atividades
Análise dos riscos (quando aplicável)
Planejamento
Objetivos do kick off:
Dar visibilidade ao projeto;
Identificar responsabilidades
Criar espírito de equipe
Criar comprometimento

## Slide 3: NOME DO PROJETO
Identificação de metas e benefícios do projeto.
A
B
C
Objetivo e Benefícios:
Objeto:
Descrever o produto final do projeto
Inserir imagem relacionada ao projeto neste espaço

## Slide 4: NOME DO PROJETO
Início: 01/07/2020 Término: 16/08/2021
Victor Gonçalves*
Prazos:
Valor: R$ 12,5 milhões
Orçamento:
Líder do projeto:
Patos de Minas/MG
Diretoria:
Principais Marcos do Projeto
Data Realizada
Data Planejada
Previsão de término do projeto
Jul/2021
xxxxx
Jul/2020
Início do projeto
Mai/2021
xxxx
Mai/2021
xxxxx
Ago/2021
xxxxx

## Slide 5: NOME DO PROJETO
PREMISSAS | O que NÃO é ESCOPO
A B C D | A B C D E
PRINCIPAIS RESTRIÇÕES | 
A B C D | 

## Slide 6: NOME DO PROJETO
Projeto xxx
Jul/20
Ago/21
BRL 12,5* MM
Entrega 1
Out/20
Nov/20
BRL 300 mil
Entrega 2
Nov/20
Fev/21
BRL 100 mil
Entrega 3
Jan/21
Abr/21
BRL 100 mil
Entrega 4
Fev/21
Mar/21
N/A
Entrega 5
Fev/21
Jul/21
BRL 700 mil
Entrega 6
Set/20
Ago/21
BRL 11 MM
Entrega 7
Mai/21
Ago/21
N/A
Legenda: